Załącznik nr 3

STRONA TYTUŁOWA:

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

dla zadania pn.:

„Remont drogi gminnej nr 116057E

Józefów Stary - Adamów”

o długości 990,00 m

Inwestor:

Gmina Budziszewice

ul. J. Ch. Paska 66

97-212 Budziszewice

Opracował:

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.

- PODSTAWA OPRACOWANIA:

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

# CZĘŚĆ OPISOWA

  - Zakres robót:

- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe (rozbiórka fragmentu istniejącej konstrukcji jezdni w obrębie przełomu, usunięcie zarośli);

- roboty ziemne (korytowanie w obrębie poboczy i wykonanie chemicznego zabiegu chwastobójczego);

- przygotowanie podłoża (wykonanie stabilizacji gruntu cementem o grubości 10 cm w obrębie poboczy i przełomu);

- wykonanie podbudowy jezdni (na powierzchni rozbiórki jezdni: z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm; na istniejącej jezdni bitumicznej: wyrównanie podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W w ilości 100 – 120 kg/m2);

- wykonanie nawierzchni jezdni (ułożenie warstw: wiążącej o grubości 4 cm na odcinku rozbiórkowym oraz ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm na całym odcinku);

- odtworzenie poboczy (ułożenie i zagęszczenie warstwy o gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0/31.5);

- roboty uzupełniające (wymiana oznakowania pionowego,  uporządkowanie przyległego terenu).

  - Miejsce robót stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Obiekt: droga gminna nr 116057E Józefów Stary - Adamów;

gm. Budziszewice (pow. tomaszowski).

- Lokalizacja:  miejscowości Mierzno i Adamów - od km 0+000.00 do km 0+990.00 (zakończenie odcinka, wlot na drogę pow. nr 4300E);

- Przedmiotowa droga jest zlokalizowana na działkach, oznaczonych numerami: 47 i 49 obrębu Mierzno II oraz nr 4 obrębu Adamów.

- W obrębie przedmiotowego odcinka drogi oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie występują następujące obiekty i urządzenia: grunty rolne, lasy i oddalone budynki mieszkalne; ponadto sieć wodociągowa z osprzętem.

  - Informacje na temat przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót:

- miejsce zagrożenia: droga gminna nr 116057E Józefów Stary - Adamów w zarządzie Wójta Gminy Budziszewice;

- czas występowania zagrożenia: określi wykonawca robót,

- rodzaje zagrożeń:

  - zagrożenia wypadkowe: ruch drogowy, praca maszyn drogowo – budowlanych i urządzeń specjalistycznych (koparki, frezarki drogowe, młoty udarowe, rozkładarki kruszyw, równiarki, skrapiarki bitumu, rozkładarki mas bitumicznych, walce drogowe statyczne i wibracyjne, zagęszczarki spalinowe, piły do betonu i asfaltu, ładowarki samobieżne, samochody ciężarowe samowyładowcze i skrzyniowe);

  - zagrożenia zdrowotne: hałas, wibracja, zapylenie;

  - zagrożenia pożarowe: praca maszyn i urządzeń, tankowanie pojazdów i sprzętu, załadunek materiałów i rozładunek materiałów;

  - zagrożenie dla środowiska: zanieczyszczenie podłoża gruntowego paliwem, emulsją asfaltową, drobnym gruzem betonowym, pozostałościami masy bitumicznej i resztkami kruszyw, uszkodzenie korzeni i gałęzi drzew podczas robót.

  - Informacja o oznakowaniu i zabezpieczeniu miejsca prowadzonych robót:

Oznakowanie i zabezpieczenie robót powinno być zgodne z opracowanym przez wykonawcę robót i zatwierdzonym przez organ zarządzający ruchem na drodze projektem organizacji ruchu na czas wykonywania robót (stanowiska pracy wydzielone zaporami, zastawami, pachołkami drogowymi). Na czas wykonywania bitumicznych robót nawierzchniowych przewiduje się całkowite wyłączenie z ruchu jezdni na odcinku objętym zadaniem i wprowadzenie objazdów sąsiednimi drogami dojazdowymi i gminnymi o nawierzchni bitumicznej.

  - Informacje o sposobie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

- pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami: kwalifikacje - uprawnienia, badania lekarskie, szkolenia BHP, są zapoznani z ryzykiem zawodowym, w tym działań jego ograniczenia przez środki techniczne, proceduralne i kontrolne.

- Kierownik robót przeprowadzi z pracownikami instruktaż stanowiskowy BHP podający zagrożenia występujące na stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania pracy, w tym również:

- określi zasady w przypadku wystąpienia zagrożenia:

    - wstrzymanie pracy,

    - ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrożenia,

    - zabezpieczenie miejsca zagrożenia

    - ewentualne usunięcie zagrożenia

- zgodnie z istniejącymi zagrożeniami na danym stanowisku pracy, rodzaju robót, pracownicy mają stosować środki ochrony indywidualnej

  - podstawowe: ubrania, kamizelki w kolorze ostrzegawczym z elementami odblaskowymi,

  - specjalistyczne: kaski ochronne, ochronniki słuchu, rękawice antywibracyjne

- bezpośredni nadzór nad robotami drogowymi będzie pełniony przez uprawnionego kierownika budowy, majstrów, brygadzistów.

  - Informacje na temat transportu i składowania materiałów na budowie:

- wszystkie materiały będą przemieszczane transportem kołowym oraz urządzeniami dostosowanymi do danego rodzaju materiału

  - Informacja na temat zabezpieczenia p.poż. i pierwszej pomocy

- sprzęt techniczny wyposażony jest w gaśnice przeciwpożarowe i apteczki pierwszej pomocy

- na terenie budowy w miejscu wydzielonym i oznaczonym powinien znajdować się podstawowy sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, tłumice) oraz apteczka pierwszej pomocy.

Uwaga:

Dokumentacja dotycząca prowadzonych robót będzie stale dostępna

u kierownika budowy.

mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów

par.2 ust.1 pkt.1 i par.13 ust.1 pkt.3 lit.b.